附件：

饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储

冷链保鲜设施建设项目实施方案

为进一步支持新型农业经营主体建设仓储保鲜冷链设施，从源头上提升农产品品质和增强农产品出村进城能力，根据农业农村部 财政部《关于做好2020年农业生产发展等项目实施工作的通知》 (农计财[2020] 3号)、潮州市农业农村局《关于下达2020年中央财政农业生产发展资金(第七批) -大力培育新型经营主体资金(扶持农业经营主体发展优势特色农业生产产业资金)任务清单的通知》（潮农计[2020]25号）等文件精神，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作重大决策部署，紧扣打赢脱贫攻坚战、加快补齐全面小康“三农”短板、突出抓好粮食蔬菜等重要农产品稳产保供等关键领域和薄弱环节，为加快农业农村现代化提供有力支撑。以鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和贫困地区为重点，推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场，实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升，产后损失率显著下降；商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长；仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面提升，产销对接更加顺畅；主体服务带动能力明显增强；“互联网+”农产品出村进城能力大幅提升。

二、专项资金的名称及额度

专项资金名称：饶平县2020年中央财政农业生产发展资金(第七批) -大力培育新型经营主体资金(扶持农业经营主体发展优势特色农业生产产业资金)项目。

专项资金额度：100万元，用于完善农产品仓储冷链保鲜设施。

1. 绩效目标

扶持2个符合条件的农民专业合作社、家庭农场、农产品冷链仓储、农产品生产企业等生产经营主体，完善新（改）建农产品仓储冷链保鲜设施。

四、项目建设内容及补助标准

按照采购及安装建设节能型机械冷库和节能型气调库所需的冷库保鲜基础设施设备为一项，本项目设置2项，每项补助50万元，投入财政补助资金100万元。

五、进度安排

（一）2021年1月下旬-2月上旬，遴选项目实施主体;

（二）2021年2月下旬，下达项目资金和建设任务；

（三）2021年3月上旬，组织项目实施;

（四）2021年6月底前，完成项目建设任务。

六、申报对象及条件

**（一）申报对象**

我县范围内依法登记合法经营的农民专业合作社、家庭农场、农产品冷链仓储、农产品生产企业和农业龙头企业等新型经营主体均可申报。原则上已承担同类型项目财政补助的单位,或使用财政资金承担类似建设内容的单位，不能重复申报。同等条件下优先扶持规上、限上企业。

**（二）申报基本条件**

1、农产品仓储保鲜项目重点围绕水果、蔬菜等鲜活农产品；

2、仓储冷链保鲜冷库要求容积达到500立方米以上；

3、补助资金只用于采购冷库保鲜基础设施设备及安装费用，不用于土木工程建设。

4、申报主体三年内未发生生产（质量）安全事故、环境污染、损害成员利益等严重事件、无不良信用记录；

5、制度健全。申报单位有健全的制度、规范的管理团队，财务管理和会计核算规范，会计机构和从业人员符合规定；

6、具备用地建设合法手续。申报单位必须提供建设地点的：①项目建设用地证明；②《设施农用地备案通知书》；③尚未取得《设施农用地备案通知书》的，须提供所在地镇国土部门出具的已在办理申请《设施农用地备案》证明；

7、具备三相用电手续。申报仓储冷链保鲜设备，须提供所在地供电部门出具的三相用电证明；

8、生产符合标准化、产品优质安全、质量可追溯、经营品牌化、 “三品一标”认证数量较多的单位优先选择。

七、项目申报

**（一）编制《项目申报书》**

申报单位按照建设内容和建设标准要求，编制《项目申报书》（详见附件1），连同“证明材料”，上报县农业农村局市场股（一式三份，并将申报材料[电子版发送到rpscxxg](mailto:并发送电子邮件到rp7801091@126.com)@163.com），申请承担建设任务。

证明材料包括：营业执照、开户许可证；基地、产品照片；建设用地、用电合法证明资材料；其它证明企业实力资料（如注册商标、“三品一标”认证、名牌产品证书等）。合作社需提供章程、社员名册及出资表、社员代表大会决议。

1. **申报时间**

各项目申报单位于2021年2月8日前完成项目申报工作，逾期不再受理。

1. **项目评审、公示及下达**

县农业农村局从专家库抽取项目评审专家，成立专家组对申报材料进行评审并到建设地点进行现场核查，对符合申报条件项目予以评审，确定项目实施单位和项目建设计划任务，将项目建设名单在饶平县政府公众网公示5个工作日。公示期满无异议后，再由县农业农村局下达项目建设资金和建设任务。

1. **编制《项目实施方案》**

项目实施单位按要求编制《项目实施方案》（详见附件2），上报县农业农村局市场股（一式三份，[并将实施方案电子版发送到rpscxxg@163.com](mailto:并将实施方案电子版发送到rp7801091@126.com)）。

八、项目建设

1.项目实施：履行申报、评审、公示、下达建设任务等程序后，各项目实施单位按要求编制《项目实施方案》，报县农业农村局审批。各项目实施单位按照批复同意的《项目实施方案》，在规定时间内开展项目建设，建设过程中应积累反映项目建设前、中、后的音像资料、文本档案等材料。

2.跟踪督促：项目建设过程，由县农业农村局组织有关人员，采取定期或不定期的形式开展指导检查。各项目实施单位应配合做好各项督查工作，并对项目实施过程存在问题及时进行整改。

3.项目建设完成时间：项目建设必须在2021年6月底前完成建设任务。

九、项目资金管理及拨付

饶平县2020年中央财政农业生产发展资金（第七批）——大力培育新型经营主体资金（扶持农业经营主体发展优势特色农业生产产业资金）应规范管理，公开操作，确保资金专款专用，安全有效。

（一）项目建设推行公示制、报账制等监管制度，确保资金专款专用，安全有效。项目财政补助资金支出部分应采用合法、有效的原始凭证入账，资金通过银行进行结算，杜绝大额现金支付。使用财政资金进行设备采购的，按有关规定规范执行。

（二）根据《农业生产发展资金管理办法》要求，加强项目管理，加快资金使用，专款专用。任何单位和个人不得以任何理由截留、挤占和挪用专项资金。如发观有截留、挤占和挪用专项资金的单位和个人，将按照国务院《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号)的有关规定进行处罚。

（三）专项资金采用“先建后补”的方式，待项目竣工验收后再全额拨付项目补助资金。

十、总结及验收

建设任务完成后，项目实施单位对建设任务完成情况进行自验，及时编写《项目竣工报告》（详见附件3）和《工程项目建设进度表》（详见附件5），并将反映项目建设的文件、合同、财务原始凭证、财务报表、音像资料等编制成册，再向县农业农村局提出验收申请。县农业农村局成立专家组对项目进行验收，查阅相关材料、实地核查，并出具验收意见《项目验收表》（详见附件4）。

附件：

1. 项目申报书模板

2. 项目实施方案模板

3. 项目竣工报告模板

4. 项目验收表模板

5. 工程项目建设进度表模板

饶平县农业农村局

二〇二〇年十二月二十四日

附件1

饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储

冷链保鲜设施建设项目申报书

申报单位：

法人代表及电话:

项目申报日期：

饶平县农业农村局监制

一、项目基本信息

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位概况 |  |
| 建设基础条件 |  |

二、主要建设内容

|  |  |
| --- | --- |
| 建设绩效目标 |  |
| 建设内容及进度安排 |  |
| 申请财政补助及主要用途 |  |

三、绩效目标及保障措施

|  |  |
| --- | --- |
| 主要经济效益、社会效益、生态效益分析 |  |
| 项目管理、保障机制及措施 |  |

四、项目申报主体声明

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位责任 | 本单位承诺：作为项目申报单位，对申报书的准确性、真实性负责，保证将财政补助资金50万元全部用于饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储冷链保鲜设施建设项目建设，专款专用，不截留、挪用项目资金，对资金使用用途、真实性负责，否则愿承担一切责任。  项目单位（盖章）： 法人代表（签字）： |

附件2

饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储

冷链保鲜设施建设项目实施方案

实施单位：

法人代表及电话:

编制日期：

饶平县农业农村局监制

一、项目基本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.项 目 名 称 | 饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储冷链保鲜设施建设项目 | |
| 2.总 投 资 |  | |
| 其中:1)项目单位筹资 |  | |
| 2)申请财政补助 | 50 | |
| 3.项目建设地点 |  | |
| 4.仓储冷链保鲜冷库容积 |  | |
| 5. 项 目 单 位 | 名 称： |  |
| 地 址： |  |
| 法人代表： |  |
| 法人代表电话： |  |

单位：万元

二、项目建设情况

|  |  |
| --- | --- |
| 建设内容 及标准 |  |
| 各项具体建设时间 |  |

三、资金使用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设内容** | **总投资** | **财政补助资金** | **自筹资金** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

四、项目绩效目标及保障措施

|  |  |
| --- | --- |
| 主要经济效益与社会效益(绩效目标) |  |
| 项目管理及保障措施 |  |

五、审核审批

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位责任 | 作为项目实施单位，对实施方案的准确性、真实性负责，保证将财政补助资金50万元全部用于饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储冷链保鲜设施建设项目建设，专款专用，不截留、挪用项目资金，对资金使用用途、真实性负责，否则愿承担一切责任。  项目单位（盖章）： 法人代表（签字）： |
| 县农业农村局审批 | 审批意见：  饶平县农业农村局（盖章）： 主管领导（签字）： |

附件3

饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储

冷链保鲜设施建设项目竣工报告

项目单位：

日 期：

饶平县农业农村局监制1.实施依据

2. 项目基本情况

2.1项目建设地点

2.2项目计划投资规模及建设内容

计划投资规模：

计划建设内容：

2.3项目计划建设工期

3.项目实施进度

4.项目组织管理

4.1项目领导机构

4.2项目管理制度

5.制度执行情况

5.1公告制

5.2项目法人制

5.3合同制

6.项目建设任务完成情况

6.1项目建设规模情况

6.2工程数量及质量完成情况

7.资金使用与管理

7.1资金使用情况

7.2项目资金明细表

项目经费支出明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 规模（数量） | 单价 | 总投资 | 其中财政投资 | 自筹 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ........ |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

7.3资金管理

8.项目实现效益

8.1经济效益

8.2社会效益

8.3生态效益

9.档案管理

10.经验及建议

11.存在问题

附件4

饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储

冷链保鲜设施建设项目验收表

项目名称：饶平县2020年农产品仓储冷链保鲜设施建设项目

项目承担单位：

验收日期：20 年 月 日

饶平县农业农村局监制

一、项目基本情况表

|  |
| --- |
| 项目名称：饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储冷链保鲜设施建设项目 |
| 项目承担单位： |
| 项目主管部门（县区级）：饶平县农业农村局、饶平县财政局 |
| 项目承担单位法定代表人：XXX 电话： |
| 项目建设地点：广东省潮州市饶平县XX镇XX村 |
| 项目计划下达时间、文号： |
| 项目资金下达时间、文号： |
| 项目下达财政资金（万元）：50 |
| 批复建设年限： 实际建设时间： |
| **项目实施情况：**  **一、项目批复的建设内容及规模**  **二、项目建设完成情况**  本项目按照批复实施方案建设，无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题，项目按计划开展建设，与实施方案基本一致。完成的建设内容包括：  1、  2、  3、 |
| **项目取得成效：**  1、经济效益：  2、社会效益： |

二、资金使用情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目建设资金投入情况：**  **一、批复的资金投入情况**  本项目计划总投资XX万元，其中，财政专项资金XX万元，企业自筹资金XX万元。具体如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **建设内容** | **单位/数量** | **总投入（万元）** | **财政资金（万元）** | **自筹资金（万元）** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **合计** |  |  |  |  |   **二、实际完成资金投入情况**  项目实际总投资XX万元，其中，计划使用财政专项资金XX万元，企业自筹资金XX万元。具体如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **建设内容** | **单位/数量** | **总投入（万元）** | **财政资金（万元）** | **自筹资金（万元）** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **合计** |  |  |  |  | |
| **项目资金管理情况**：  根据有关规定，完善财务管理制度，加强资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本。项目资金设立专账、专人管理、专款专用，没有发现截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金等情况。 |

三、验收意见表

|  |
| --- |
| **验收结论及意见建议**：  根据文件精神及项目承担单位的申请，20XX年XX月XX日，饶平县农业农村局组织专家组对XX公司承担的饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目——农产品仓储冷链保鲜设施建设项目进行验收。专家组听取了项目承担单位对项目实施情况的汇报，查阅项目档案，财务账务及其他相关资料，并实地查验了项目的建设情况，经充分讨论研究，形成如下验收结论：  项目档案管理规范，主要资料齐全，各项管理制度、组织机构基本健全。项目实施单位能按照上级关于专项资金与项目管理的有关规定，严格按照批复的建设任务和规模实施项目，按时完成项目建设任务，产生了一定的经济和社会效益，达到预期目标。项目资金设立专账、专款专用、使用规范，项目具备竣工验收条件，专家组一致同意该项目通过验收。  验收组组长签名：  日期：20 年 月 日 |
| **组织验收单位意见：**  饶平县农业农村局（盖章）  20 年 月 日 |

四、项目验收组人员名单及签名表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **验收组**  **担任职务** | **姓名** | **单位** | **职称** | **签名** |
| 组长 |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |

附件5：

饶平县2020年大力培育新型经营主体发展优势特色农业产业项目

——农产品仓储冷链保鲜设施建设项目建设进度表

项目承担单位（盖章）： 累计： 年 月 日止 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目建设内容及规模 | | 项目规划投资 | 建设地点 | 开工日期 | 施工单位 | 报告期经审核完成进度 | | 备注 |
| 工程量 | 投入资金 |  |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收意见 | | 年 月 日 | | | | 项目主管部门  审核意见 | 年 月 日 | | |

制表人: