饶平县2016-2020年度中央财政专项转移深水

抗风浪养殖网箱建设项目实施方案

为加快推进我县深水抗风浪养殖网箱建设，落实县委十三届十一次全会精神工作部署，探索深远海养殖新路子，推动海洋养殖从“浅海”走向“深海”、从“近海”走向“远海”。根据省农业农村厅《关于加快完成2016年度中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱建设项目的通知》、《关于抓紧组织开展2016-2020年度中央财政专项转移深水抗风浪养殖网箱项目相关工作的通知》要求，结合我县现代渔业发展实际，制定本方案。

一、项目目标

通过推广深水抗风浪网箱养殖，逐步调减近海普通网箱养殖，推进我县传统网箱养殖业的转型升级，优化调整产业布局结构，保护近海海域生态环境，促进水产养殖持续健康发展。

二、专项资金的名称及额度

专项资金名称：2016年中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金——深水抗风浪养殖网箱建设项目。

专项资金额度：80万元。

三、基本原则

（一）公平、公正、公开原则。项目申报通过公开申报、集中评审、公示公告等程序，择优确定支持项目，确保公平、公正、公开。

（二）自愿申报原则。各有关单位根据自身实际情况自愿申报，准确、真实提交申报资料。

（三）先建后补、审验兑付原则。项目采取“先建后补、审验兑付”的扶持方式。即按照专项财政资金管理的有关要求，先由项目申请单位自行出资建设，建设完成并经有关部门考核验收合格的，给予补助；不合格的，则不给予补助。

三、申报对象及要求

（一）申报主体为饶平县范围内依法注册的涉渔企业、农民专业合作社等单位，持有完备的资质证明。近三年养殖生产未发生过重大水生动物疫情和水产品质量安全事件。

（二）持有建设水域内有效的《水域滩涂养殖证》、《海域使用证》或《不动产权证书》，有固定的深水养殖区域。

（三）有一定生产规模，具备开展深水抗风浪网箱养殖的相关养殖技术、管理能力、技术队伍或技术依托单位等，有健全的内部管理制度，有深水网箱养殖生产操作规范。

四、补助资金用途

用于购置深水网箱箱体（包括网箱框架、网衣和锚泊设施），配套投饵机、洗网机、起网机、看护平台、物联网信息系统等相关生产设施设备和养殖废弃物（病死动物、投入品废弃物等）收集装置，配备收集生活污水的生态卫生间等环保设施设备。其中养殖废弃物收集装置必须配备（新建、已建成项目均须配备）。

本专项资金仅支持2017年10月16日以后完成建设的HDPE、钢质深水网箱，该时间段以外的建设项目不予支持。同时，本专项资金暂不支持建设深远海智能化养殖平台（渔场）。

五、补助标准

（一）采用“先建后补”的方式，对完成项目任务并验收合格的单位给予补助。具体补助标准如下：

| 序号 | 养殖网箱类型 | 网箱尺寸 | 折合标准网箱数（个） | 补助标准上限（万元） | 补贴比例上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE、 钢质类 | 40米≤周长＜60米 | 1 | 10 | 50% |
| 2 |  | 60米≤周长＜90米 | 2 | 20 |  |
| 3 |  | 90米≤周长＜120米 | 3 | 30 |  |
| 4 |  | 周长≥120米 | 4 | 40 |  |

注：HDPE、钢质养殖网箱：指采用高密度聚乙烯挤出管材

或钢材质制作的养殖网箱框架。

- 项目采用“自愿申报、评估立项、先建后补、审验兑付”的补助方式，确定1个经营主体开展深水抗风浪养殖网箱建设项目，财政补贴比例不超过实际造价的50%，且不超过补助上限。

- （三）优先支持淘汰普通鱼排式网箱发展规模化养殖、具有深水网箱养殖经验、已经投保养殖设施保险和养殖生物险的单位。因资金不足而未安排资金的项目，将先入库并逐级向农业农村部申请下一期补助。

六、申报要求

（一）项目建设区域及要求

项目选址在饶平县内新发布的《养殖水域滩涂规划》的养殖区或限养区内，项目设计科学、合理、规范。

HDPE、钢质深水网箱项目须在水深大于12米的开放海域，并提交网箱总体设计图纸、抵御12级或以上等级台风的网箱结构安全应用证明（如合同证明、网箱结构图中抗风浪装置配件清单等）。

（二）申报材料要求

1.申请新建项目申报材料应包括：

（1）项目申报书；

（2）可行性研究报告；

（3）项目实施方案；

（4）项目申报承诺书；

（5）申报单位法人证书（正副本）、营业执照（正副本）、法人代表身份证、项目负责人职称证书、项目负责人对该项目负责的协议书、技术依托单位协议（合同）书、《水域滩涂养殖证》或《不动产权证书》等（复印件）；

（6）近三年企业报表、年度审计报告（申报企业成立不足三年的，提供注册证明、成立以来的企业报表、年度审计报告等）；

（7）要求提供的其它相关佐证资料；

2.符合补助条件的已建成项目申报资料应包括：

（1）项目申请文件；

（2）项目实施总结；

（3）项目实施相关财务凭证及专项审计报告；

（4）申报单位法人证书（正副本）、营业执照（正副本）、法人代表身份证、建设水域内的《水域滩涂养殖证》、《海域使用证》或《不动产权证书》等（复印件）；

（5）要求提供的其它相关佐证资料；

（三）申报数量要求：同一申报单位同一年度只能申报本专项一个项目，不得重复申报。不得将已获得各级财政资金补助的深水抗风浪网箱建设内容作为新建内容进行申报。

（四）诚信守法：申报单位要确保申报项目及其申报材料的真实性、可行性和合规性，材料数据要准确、完整，提供的复印件要与原件相符，不得编造、伪造有关证明材料，不得骗取、套取财政资金。一经申报，即视同为承诺遵守有关法律法规，愿意接受政府有关部门的监督检查和管理，严格按照政府有关部门审定的项目实施计划认真组织实施，按期完成项目并上交有关成果报告。

七、申报程序

符合条件的单位可自愿申报，申报单位按照本指南要求结合自身实际情况编制《项目申报书》，申请承担建设任务经县农业农村局和县财政局初审、择优确定项目计划后，上报市农业农村局审核。

八、审核要求

（一）县农业农村局会同县财政局负责审核所辖单位申报项目及所附相关证明材料，对申报项目材料的真实性、完整性和可行性负责。对申报材料的审核把关，根据本方案和有关文件要求，仔细核对申报材料是否完整、有关证明材料是否符合要求，对相关证明材料复印件进行核对，核对无误后加盖“与原件相符”审核章。未加盖审核章的材料，视为不合格。

（二）对已建成项目，由县农业农村局会同县财政局根据项目申报以及中央专项补助资金情况，结合本县实际，确定项目承担单位；对申请新建项目，由县农业农村局会同县财政局根据项目申报情况，组织对项目进行集中评审，按照“公平、公正、公开”的原则，择优确定扶持项目。

九、验收要求

项目验收前，需经具有审计资质的会计事务所审计项目经费使用情况，审计通过后，方可提交验收申请。由县农业农村局会同县财政局初验通过后，再由市农业农村局组织进行终验。

十、资金拨付

项目采取先建后补方式拨付资金，在项目通过验收合格后，由县农业农村局将补助资金拨付至项目承担单位。

十一、进度安排

（一）申报（2021年4月）。项目申报单位须将书面申报材料装订成册（一式10份），报送县农业农村局。申报截止时间为2021年 4月30日，报送材料以签收时间为准，逾期不再受理。

（二）审核（2021年5月）。饶平县农业农村局会同县财政局对经自主申报、符合条件的经营主体进行综合评审，择优选择作为承接主体。若各项目申报单位有2家及以上的，县农业农村局将组织专家对申报单位申报材料进行评审，择优1家申报单位并报局党组会确定作为试点项目实施主体；若申报单位只有1家的，则由县农业农村局组织相关人员对申报单位申报材料进行审核，审核结果报局党组会直接确定作为试点项目实施主体。并在网上公示，公示时间不少于7个工作日。公示无异议后，按程序上报市农业农村局审核。

（三）审批实施（2021年5月-2021年8月）。县农业农村局会同县财政局监督项目承担单位开展项目实施。

（四） 考核验收（2021年9月）。项目达到验收条件后，县农业农村局会同县财政局指导项目承担单位尽快组织验收材料和绩效评价报告，并于9月15日前向县农业农村局报送初验结果［含项目验收材料（一式8份）］。

（五）拨付资金（2021年9月）。由县农业农村局从2016年中央财政专项转移深水抗风浪养殖网箱建设资金中将补助资金拨付项目单位；验收不合格的，不给予补助。

附件：1.项目申报书（模板）

- 2.可行性研究报告（模板）

- 3.项目申报承诺书

- 4.项目竣工报告模板（模板）

- 5.工程项目建设进度表模板（模板）

- 6.项目验收表模板（模板）

附件1

中央财政专项转移深水抗风浪

养殖网箱项目申报书

项目名称：

起止时间：         年    月　至    年    月

申报单位（公章）：           联系电话：

项目负责人：                联系电话（手机）：

项目联系人：                联系电话（手机）：

通讯地址：

E-mail：

项目申报日期：           年    月    日

饶平县农业农村局 监制

一、项目基本信息

| 1．项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．资金类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．项目属性 | ○新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．总投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)申请财政补助（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)单位自筹 |  |  | (3)银行贷款 |  |  |  | (4)其他 |  |  |
| 5．项目单位 | 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表： |  |  |  | 电话： |  |  |  |  |
|  | 注册资金： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.合作单位 (公章） | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.项目组主要 成员（含项目 负责人） | 姓名 | 职务/职称 |  | 所在单位 |  |  |  | 签名 |  |

二、项目内容

| 1立项背景 |  |
| --- | --- |
| 2项目主要内容 | 1.项目任务； 2.需要解决的主要生产难点和问题。 |
| 3建设方案 | 1.项目实施特点、范围和实施计划； 2.建设内容和实施方案； 3.项目运行机制和组织落实。 |
| 4建设目标 | 1.项目实施中形成的示范基地和规模； 2.其它应考核的指标。 |

三、基础与条件

| 1 建设条件 | 1.项目所在地自然资源条件、社会经济条件； 2.交通、水、电、通讯等基础条件； 3.项目单位规模和经营管理水平等。 |
| --- | --- |
| 2管理能力 | 1.项目主持人条件； 2.项目单位及合作单位经营管理力量。 |
| 3生产技术能力 | 1.项目组人员组成； 2.项目单位生产技术条件。 |
| 4前期工作基础 | 在本项目领域的优势； |

四、进度安排及经费

| 1工作进度 | 年度 |  |  | 主 要 工 作 内 容 |  |  |  |  |  | 专项经费计划 (万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 经 费 预 算 | 支出经费 |  |  |  | 总经费(万元) |  |  | 省专项经费(万元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经费额 | 用途说明 |  | 经费额 | 用途说明 |  |  |
|  | 原材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、审核意见

| 1 申报单位意见 | 单位法人代表对项目申报材料的真实性、可行性、合规性负全部责任，并愿意积极配合有关单位对项目实施的监督检查。 法人代表（签字）： 项目单位（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 2 区级主管部门审核意见 | 项目可行性、合规性审核意见 (公章) 年 月 日 |

附件2

中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱项目

可行性研究报告（格式）

一、项目与项目单位概况

（一）项目单位情况（联合申请单位分别对各单位的情况进行概述）：人员组成、资金规模、生产技术条件、管理方式等；

（二）项目承担单位的基本评价（注册资金、项目自筹资金等）。

二、项目的目的意义、必要性和重要性

（一）立项背景分析；

（二）是否符合产业政策、行业和地区发展规划；

（三）资源优势及其与当地主导产业关系；

（四）促进当地经济发展和农民增收的作用。

三、项目建设的目标与任务

（一）项目确定的目标与任务需求分析；

（二）项目目标与任务解决的主要生产难点和问题分析。

四、建设基础与条件

（一）项目所在地自然资源条件、社会经济条件；

（二）交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施；

（三）项目申请单位及主要参与单位工作基础；

（四）项目单位在本项目领域优势的分析。

五、项目建设内容

（一）总体思路和重点解决的关键问题；

（二）项目建设内容的先进性和成熟程度；

（三）生产规模与运行管理。

六、建设方案

（一）项目实施特点；

（二）项目实施地点、范围；

（三）项目实施计划与方案；

（四）工作进度安排；

（五）项目运行机制和组织落实；

（六）合作单位之间的合作方式，如何实现产业化上中下游的衔接，阐明项目主持单位及合作单位参加项目的方式，包括投入资金、提供中试场所、合作开发、建设基地与配套设施、示范推广与创立品牌等。

七、社会效益分析

（一）示范带动作用；

（二）促进渔民增收；

（三）公共服务覆盖范围；

（四）生态环境影响。

八、考核指标

（一）项目实施建成深水网箱数量、规格等；

（二）其它应考核的指标。

九、经费计划

（一）经费预算，包括：项目总经费、申请财政资金、企业自筹、其它等；

（二）经费用途：

1、原材料费，指在项目建设开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品；

2、设备购置及使用费，指在项目建设开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用；

3、专用业务费，包括：测试分析加工费、合作交流费、信息/资料与知识产权事务费、技术依托费、咨询费、培训等；

4、其他费用，要求具体说明；

（三）项目主持单位及参与单位分工及经费分配情况，包括各单位的经费预算与用途；

（四）财政资金补助的必要性和资金使用的合理性。

十、实施机制

（一）项目的组织管理措施；

（二）项目参与单位的任务分工。

十一、项目负责人及参加项目的主要人员情况

（一）技术依托协议；

（二）项目负责人简介；

（三）项目负责人及主要参加人员（姓名、性别、年龄、职务/职称、专业、单位、为项目工作的时间等）。

十二、项目风险分析及对策

十三、其他需要说明的事项

十四、有关附件

（一）项目资金来源（如中央财政资金、单位自筹资金等）的证明材料；

（二）项目合作单位的协议书；

（三）申请单位法人代码证、海域使用证、不动产权登记证等复印件；

（四）项目示范基地的证明材料；

（五）与项目相关的其他证明材料或文件等。

附件3

承诺书

XXXXX（项目申报单位）就申请XXXX年XXXX项目（项目名称）作出如下承诺：

一、所报项目及所附相关证明材料真实、完整和可行，相关证明材料复印件与原件相符。

二、申报项目的专项资金专款专用，及时提供报账凭证，报账凭证真实、完整。

三、愿意接受政府有关部门的监督检查，严格按照同级海洋与渔业主管部门审定的项目实施计划认真组织实施。能按期完成和上交成果报告，积极做好项目绩效评价工作。

特此承诺。

法人代表签名：

单位法人盖章：

年　　月　　日

附件4

中央财政专项转移深水抗风浪

养殖网箱项目竣工报告

项目单位：

日    期：

饶平县农业农村局监制

1.实施依据

2. 项目基本情况

2.1项目建设地点

2.2项目计划投资规模及建设内容

计划投资规模：

计划建设内容：

2.3项目计划建设工期

3.项目实施进度

4.项目组织管理

4.1项目领导机构

4.2项目管理制度

5.制度执行情况

5.1公告制

5.2项目法人制

5.3合同制

6.项目建设任务完成情况

6.1项目建设规模情况

6.2工程数量及质量完成情况

7.资金使用与管理

7.1资金使用情况

7.2项目资金明细表

项目经费支出明细表

单位：万元

| 建设内容 | 总投资 | 其中财政资金 | 自筹资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

7.3资金管理

8.项目实现效益

8.1经济效益

8.2社会效益

8.3生态效益

9.档案管理

10.经验及建议

11.存在问题

附件5

二〇XX年度                项目建设进度表

项目承担单位（盖章）：                                累计：     年  月  日止        单位：万元

| 序 号 | 项目建设内容及规模 |  | 项目规划投资 | 建设地点 | 开工日期 | 施工单位 | 报告期经审核完成进度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程量 | 投入资金 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收意见 |  | 年 月 日 |  |  |  | 项目主管部门 审核意见 | 年 月 日 |  |  |

制表人:

附件6

中央财政专项转移深水抗风浪

养殖网箱项目验收表

项目名称：

项目承担单位：

验收日期：20XX年XX月XX日

饶平县农业农村局监制

一、项目基本情况表

项目名称：

项目承担单位：XX公司

项目主管部门（县区级）：饶平县农业农村局

项目承担单位法定代表人：XXX 电话：

项目建设地点：广东省潮州市饶平县XX镇XX村

项目计划下达时间、文号：

项目资金下达时间、文号：

项目下达财政资金（万元）：

批复建设年限： 实际建设时间：

项目实施情况： 一、项目批复的建设内容及规模 二、项目建设完成情况 本项目按照批复实施方案建设，无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题，项目按计划开展建设，与实施方案基本一致。完成的建设内容包括： 1、 2、 3、

项目取得成效： 1、经济效益： 2、社会效益：

二、资金使用情况表

项目建设资金投入情况： 一、批复的资金投入情况 本项目计划总投资XX万元，其中，财政专项资金XX万元，企业/合作社自筹资金XX万元。具体如下： 建设内容; 单位/数量; 总投入（万元）; 财政资金（万元）; 自筹资金（万元）. 合计. 二、实际完成资金投入情况 项目实际总投资XX万元，其中，计划使用财政专项资金XX万元，企业自筹资金XX万元。具体如下： 建设内容; 单位/数量; 总投入（万元）; 财政资金（万元）; 自筹资金（万元）. 合计.

项目资金管理情况： 根据有关规定，完善财务管理制度，加强资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本。项目资金设立专账、专人管理、专款专用，没有发现截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金等情况。

三、验收意见表

验收结论及意见建议： 根据文件精神及项目承担单位的申请，20XX年XX月XX日，饶平县农业农村局组织专家组对XX公司承担的饶平县2021年中央财政专项转移深水抗风浪养殖网箱项目进行验收。专家组听取了项目承担单位对项目实施情况的汇报，查阅项目档案，财务账务及其他相关资料，并实地查验了项目的建设情况，经充分讨论研究，形成如下验收结论： 项目档案管理规范，主要资料齐全，各项管理制度、组织机构基本健全。项目实施单位能按照上级关于专项资金与项目管理的有关规定，严格按照批复的建设任务和规模实施项目，按时完成项目建设任务，产生了一定的经济和社会效益，达到预期目标。项目资金设立专账、专款专用、使用规范。项目具备竣工验收条件，专家组一致同意该项目通过验收。 验收组组长签名： 日期：20XX年X月XX日

组织验收单位意见： 饶平县农业农村局（盖章） 20XX年XX月XX日

四、项目验收组人员名单及签名表

| 验收组 担任职务 | 姓名 | 单位 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |